## Slide 1: Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina
Mgr. Liliana Hausnerová
Mesto Žilina

## Slide 2: Implementácia projektu
Program „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma)
Spolufinancovanie z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 vo výške: 1 113 694 EUR
Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo výške: 196 534 EUR
Začiatok projektu 2/2021 ukončenie projektu 2/2024
Základné údaje

## Slide 3: Aktivity projektu

## Slide 4: Aktivita č. 1
Strategický dokument mesta:
stanoví prístup k problémom súvisiacim so zmenou klímy,
identifikuje opatrenia pre udržateľné fungovanie v podmienkach meniacej sa klímy,
identifikuje zraniteľné miesta,
navrhne konkrétne adaptačné a mitigačné opatrenia,
po schválení mestským zastupiteľstvom bude predstavovať podklad pre rozhodovanie a rozvoj mesta.
Aktuálny stav:
vytvorená pracovná skupina, zrealizované stretnutie so spracovateľom strategického dokumentu, odovzdané podklady k spracovaniu dokumentu.
Stratégia adaptácie a akčný plán na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území mesta Žilina

## Slide 5: Aktivita č. 2
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ A. Kmeťa v Žiline:
zlepšenie tepelno-technických vlastností konštrukcií,
rekonštrukcia systému vykurovacej a vetracej sústavy,
rekonštrukcia ohrevu teplej vody.
Cieľ aktivity:
zníženie emisií o 16,6 t Co2 ekv./rok
Aktuálny stav:
začiatok stavebných prác 02/2022
Zmierňujúce opatrenia pre sektor verejných budov

## Slide 6: Aktivita č. 3
Elektromobily na rozvoz stravy pre seniorov
2 elektromobily typu pick up
Cieľ aktivity:
zníženie emisií o 5,63 t Co2 ekv./rok
Aktuálny stav:
Vysúťažený dodávateľ, VO na kontrole pred podpisom zmluvy
Doprava

## Slide 7: Aktivita č. 4
Park Svätého Juraja v Trnovom
prírodný park v centre prímestskej časti Trnové,
výsadba drevín, trvaliek, lúčneho porastu, obnova prirodzenej mokrade, extenzívne a intenzívne trávniky
vybudovanie mlatových chodníkov a dreveného chodníka cez prírodnú mokraď,
vzdelávacie aktivity formou informačných tabúľ.
Cieľ aktivity:
Zníženie emisií CO2, zadržiavanie vody v krajine, znižovanie lokálnej teploty prostredia, znižovanie prašnosti, zlepšovanie kvality ovzdušia
Aktuálny stav:
začiatok realizácie 05/2022
Zelená a modrá infraštruktúra

## Slide 8: Aktivita č. 4
Zelená strecha na budove mestského úradu
odstránenie starých strešných vrstiev a inštalácia nových s lepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami,
realizovanie vegetačných vrstiev a extenzívneho porastu suchomilnými rastlinami.
Cieľ aktivity:
zníženie emisií CO2, zadržiavanie vody v krajine, znižovanie lokálnej teploty prostredia, znižovanie prašnosti, zlepšovanie kvality ovzdušia
Aktuálny stav:
prebiehajúci proces verejného obstarávania.
Zelená a modrá infraštruktúra

## Slide 9: Aktivita č. 4
Revitalizácia plochy pred budovou mestského úradu
vybudovanie relaxačno – edukatívneho priestoru
výsadbou drevín, tráv a trvaliek,
dobudovaním lavičiek, vyvýšených záhonov,
inštalovaním edukatívnych tabúľ, haptických tabúľ, hmyzích domčekov a vtáčích búdok.
Aktuálny stav:
Ukončené stavebné práce
Zelená a modrá infraštruktúra

## Slide 10: Aktivita č. 4
Líniová zeleň
výsadba 638 kusov líniových drevín v intraviláne mesta – prícestné stromoradia, aleje v okolí centra mesta a priemyselných zónach
Mobilná zeleň
inštalácia 118 mobilných kvetináčov v meste s výsadbou cibuľovín, trvaliek a drevín
Cieľ aktivity:
zníženie emisií CO2, zníženie lokálnej teploty, prašnosti a hluku, zadržiavanie vody v krajine, vytvorenie priestorov pre oddych obyvateľov mesta
Aktuálny stav:
prebiehajúci proces verejného obstarávania.
Zelená a modrá infraštruktúra

## Slide 11: Aktivita č. 4
Revitalizácia zelene v časti Lesoparku Chrasť
výsadba ovocných a iných drevín v počte viac ako 150 kusov
Cieľ aktivity:
zníženie emisií CO2, zníženie lokálnej teploty, prašnosti a hluku, zadržiavanie vody v krajine, vytvorenie priestorov pre oddych obyvateľov mesta.
Aktuálny stav:
prebiehajúci proces verejného obstarávania.
Zelená a modrá infraštruktúra

## Slide 12: Aktivita č. 4
Znovuvysadenie mestského lesa v Zástraní
vysadenie 12 950 kusov drevín na mieste odstránenia drevín z dôvodu hmyzových kalamít,
použité druhy drevín vhodnejšie do podmienok meniacej sa klímy- buk lesný, smrekovec opadavý, jedľa obyčajná, v menšej miere smrek obyčajný.
Cieľ aktivity:
zníženie emisií CO2, vytvorenie biologicky diverzifikovaného, ekologicky stabilného prostredia s víziou uplatnenia prírode blízkych spôsobov hospodárenia
Aktuálny stav:
Začiatok výsadby 04/2022
Zelená a modrá infraštruktúra

## Slide 13: Aktivita č. 5
Nádoby na biologicky rozložiteľný komunálny odpad (BRKO)
nákup a inštalácia 950 kusov 240 l nádoby na kuchynský odpad
Cieľ aktivity:
zvýšenie podielu separácie BRKO, zníženie emisií CO2.
Aktuálny stav:
nádoby umiestnené v intraviláne mesta.
Nakladanie s odpadmi

## Slide 14: Aktivita č. 6
Edukačné prvky:
v Parku Sv. Juraja v Trnovom,
na ploche pred mestským úradom,
Úvodná a záverečná konferencia:
úvodná konferencia 6. 4. 2022.
Web stránka projektu:
www.zilinaklima.sk,
Výtvarná súťaž pre deti - SOM EKOHRDINA:
určená pre žiakov 3. a 4. ročníkov ZŠ,
Nórsky partner projektu:
Tou Scene as, Stavanter
spolupráca pri príprave súťaže pre deti a výstave prác
Vzdelávacie aktivity a publicita

## Slide 15: Ďakujem za pozornosť!
www.eeagrants.org Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram YouTube: EEANorwayGrants Mail: info-fmo@efta.int